项目名称

项目类型

产业园区基础设施

主管部门

实施单位

吉林东圣医药科技有限公司

项目资金 (万元)

当年投资规模

全年执行数

| 分值 | 执行率 |  |
| --- | --- | --- |

18245.44

14000

15000

14000

6

93.38%

5.6

0

0

0

4

0

0

通化市东昌区工业和信息化局

|  | 已投资规模 |
| --- | --- |
| 项目总概算 | 14000 |
| 其中：新增专项债券规模 | 14000 |

财政预算资金投资

|  | 其中：项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目单位自有资金投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研发中心 | 建筑面积11682.65 m² | 建筑面积 11682.65 m² | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 仓库 | 建筑面积6605.95m² | 建筑面积6605.95 m² | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 标准化厂房 | 建筑面积15595.84 m² | 建筑面积 15595.84m² | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目资本金是否全 部用于本项目的建 设 | 项目资本金100%用 于本项目的建设 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目专项债资金是 否全部用于本项目 的建设 | 项目专项债资金 100%用于本项目的 建设 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 本项目实际建设质 量标准是否满足预 期 | 实际建设标准不低 于可研阶段的质量 设计标准 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 是否一次性通过验 收(含功能性验 收 ) | 一次性通过验收 | 未竣工 | 10 | 0 | 工期到2023年9 月，待所有工程 竣工后进行整体 验 收 。 |
|  |  |  | 项目是否存在前期 费用未足额支付等 隐患 | 前期费用足额支付 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 是否按项目计划开 工期限开工 | 完全按照计划时间 开工 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 建设中的风险因素 是否影响了施工进 度 | 有化解、抵御建设 中的风险因素措 施，对施工进度无 影 响 | 否 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 是否按照施工计划 进行施工 | 完全按照计划进行 施工 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设投资额 | ≤可研立项投资估 算*105% | 是 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 预备费是否全部用 于工程建设 | 预备费全部用于工 程建设 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 施工单位税费缴纳 | 施工单位足额缴纳 税费 | 是 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 建设单位税费缴纳 | 建设单位足额缴纳 税费 | 是 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 采购当地建材、设 备 | 当地建筑材料、设 备等采购种类大于 等于8类。 | 是 | 2 | 2 |  |

附件5

专项债券项目绩效自评表

(2022年度)

东昌区医药特色产业园标准化厂房及基础设施建设项目

|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业岗位(个) | ≥80 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接就业(人) | ≥20 | 是 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 是否存在群体性事 件、重大诉讼等， 或相关媒体负面报 道 | 未发生群体性事件 、重大诉讼、媒体 负面报道 | 未发生 | 1 | 1 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 美化绿化 | 项目建设范围内， 绿化率提升20% | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 节能环保 | 项目使用新型环保 材料、节能设备占 比≥50% | 是 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 环境保护 | 未收到环保部门处 罚及通报批评 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续性 | 项目资金满足项目 建设所需的各项费 用 | 否 | 1 | 0.5 |  |
|  |  |  | 人员可持续性 | 相关技术人员及工 人数量满足项目建 设的需要 | 是 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 潜在风险与沟通协 调机制 | 对项目建设期的潜 在风险有应急预 案，并建立沟通协 调机制 | 是 | 1 | 1 |  |
|  | 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 主管部门满意度 | 主管部门调查问卷 得分≥90分 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 财政部门满意度 | 财政部门调查问卷 得分≥90分 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 调查问卷得分≥90 分 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 政府相关部门满意 度 | 调查问卷得分≥90 分 | 是 | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.1 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.按计划完成年度建设任务； 2.按照质量规范和标准施工； 3.当年专项债券资金全部使用完毕； 4.合规使用专项债券资金； 5.按照既定计划施工，项目建设成本可控； 6.社会、经济及生态效益良好； 7.项目实施过程中各方满意度达到90%以上。 |  |  |  | 1.按计划完成年度建设任务； 2.按照质量规范和标准施工； 3.当年专项债券资金执行率93.33%; 4.合规使用专项债券资金； 5.按照既定计划施工，项目建设成本可控； 6.社会、经济及生态效益良好； 7.项目实施过程中各方满意度达到90%以上。 |  |  |  |
| 注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |